# Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Minorweek** | **Kalenderweek** | **Persoon** | **Onderwerp** |
| 1 | 5  (31 jan. – 4 feb.) | Rinse, Tymen  Rinse, Tymen | startdocument opstellen  met Android experimenteren |
| 2 | 6  (7 feb. – 11 feb.) | Rinse, Tymen  Rinse, Tymen | startdocument inleveren  met Android experimenteren |
| 3 | 7  (14 feb. – 18 feb.) | Rinse  Tymen | website hosting regelen  onderzoek naar Segway hardware doen |
| 4 | 9  (28 feb. – 4 mrt.) | Rinse  Tymen | androway.nl opzetten  met Segway hardware experimenteren |
| 5 | 10  (7 mrt. – 11 mrt.) | Rinse  Tymen | manager.androway.nl opzetten  met Lego Mindstorms NXT bouwen |
| 6 | 11  (14 mrt. – 18 mrt.) | Rinse  Tymen | androway.nl bijwerken  microcontroller programmeren |
| 7 | 12  (21 mrt. – 25 mrt.) | Rinse, Tymen | Android applicatie ontwerp maken |
| 8 | 13  (28 mrt. – 1 apr.) | Rinse, Tymen | Android applicatie schrijven |
| 9 | 14  (4 apr. – 8 apr.) | Rinse, Tymen | tussenpresentatie geven |
| 10 | 15  (11 apr. – 15 apr.) | Rinse, Tymen | vakantie vieren |
| 11 | 16  (18 apr. – 22 apr.) | Rinse, Tymen | vakantie vieren |
| 12 | 17  (25 apr. – 29 apr.) | Rinse, Tymen | vakantie vieren |
| 13 | 19  (9 mei – 13 mei) | Rinse, Tymen | vakantie vieren |
| 14 | 20  (16 mei – 20 mei) | Rinse, Tymen | vakantie vieren |
| 15 | 21  (23 mei – 27 mei) | Rinse, Tymen | minordocumentatie schrijven |
| 16 | 22  (30 mei – 3 jun.) | Rinse, Tymen | eindpresentatie voorbereiden |
| 17 | 23  (6 jun. – 10 jun.) | Rinse, Tymen  Rinse, Tymen | minordocumentatie inleveren  code inleveren |
| 18 | 24  (13 jun. – 17 jun.) | Rinse, Tymen  Rinse, Tymen | eindpresentatie geven  assessment uitvoeren |